# 1. Escopo funcional

Critério de corte: entra no MVP o que é indispensável para a virada da caixa suporte@ (meta: terça 27/10), sem que os 20 agentes precisem voltar ao Freshdesk para tickets novos. O que pode ser feito manualmente por algumas semanas fica para a Fase 2.

Legenda de complexidade, considerando 1 dev com Claude Code: P = até meio dia · M = cerca de 1 dia · G = mais de 2 dias.

## Matriz de escopo

| Módulo | Funcionalidade | Classif. | Compl. | Dependências | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identidade | Login via Zitadel (OIDC + PKCE) | MVP | M | Zitadel no ar | Pré-requisito de tudo |
|  | Provisionamento JIT do usuário | MVP | P | Login | Evita sincronização ativa |
|  | Roles admin/supervisor/agente | MVP | P | Zitadel | Controle de acesso básico |
|  | Federação com o Google Workspace (IdP no Zitadel) | MVP | P | Projeto OAuth no Google Cloud | Resolve criação de contas, senha e 2ª etapa de uma vez. Sem ela, 20+ agentes teriam de ser cadastrados à mão |
|  | Webhook de desativação (Actions v2) | Fase 2 | M | Zitadel | No MVP, o token expira em até 1 h |
| Tickets | Criar ticket (solicitante, pelo portal) | MVP | P | Login | Núcleo |
|  | Criar ticket em nome de alguém (agente) | MVP | P | — | Substitui ligações e conversas de corredor |
|  | Status (Aberto, Pendente, Resolvido, Fechado) | MVP | P | — | Mesmo vocabulário do Freshdesk, reduz o treinamento |
|  | Prioridade (Baixa, Média, Alta, Urgente) | MVP | P | — |  |
|  | Categoria | MVP | P | Cadastro | Substitui o "tipo" do Freshdesk |
|  | Resposta pública e nota interna | MVP | M | — | Núcleo do atendimento |
|  | Anexos | MVP | M | Object Storage | Chegam por e-mail de qualquer forma. O upload pelo portal é o corte de contingência, não o armazenamento |
|  | Histórico de eventos (auditoria) | MVP | P | — | Também atende à LGPD |
|  | Reabrir ao receber resposta do solicitante | MVP | P | — | Comportamento esperado pelos usuários |
|  | Locking otimista (evitar sobrescrita) | MVP | P | — | Substitui a detecção de colisão no MVP |
|  | Busca por número e assunto | MVP | P | — |  |
|  | Busca full-text (PostgreSQL FTS) | Fase 2 | P | — |  |
|  | Campos customizados | Fase 2 | M | — | Coluna custom_fields jsonb já prevista |
|  | Merge de tickets | Fase 2 | M | — | Baixa frequência com 500 tickets/mês |
|  | Detecção de colisão em tempo real | Fase 2 | M | WebSocket | O locking otimista cobre o risco |
|  | Tickets pai/filho, split | Fora | G | — | Pouco uso interno |
|  | Time tracking | Fora | M | — | Avaliar a demanda depois |
| Canais | Portal web interno | MVP | — | — | Canal secundário: consulta e abertura por quem preferir |
|  | Notificação por e-mail (saída), com threading | MVP | M | SMTP Gmail | É por onde o solicitante recebe as respostas. Assunto com [#1234] e cabeçalhos In-Reply-To/References |
|  | Abertura por e-mail (suporte@ → ticket) | MVP | G | IMAP Gmail | É o canal principal hoje. Sem isso o sistema não substitui o Freshdesk |
|  | Resposta por e-mail cai no mesmo ticket | MVP | M | Abertura por e-mail | Threading por Message-ID, fallback pela tag no assunto |
|  | Agente responde pelo próprio e-mail (reconhecido como resposta pública) | MVP | P | Abertura por e-mail | Regra barata dentro do mesmo parser. Sem suporte a notas internas por e-mail |
|  | Anti-loop (auto-respostas, férias) e idempotência por Message-ID | MVP | P | Abertura por e-mail | Inegociável: um loop pode gerar centenas de tickets |
|  | Chat, telefone, WhatsApp, redes sociais | Fora | G | — | Fora do escopo de redução de licença |
| Atribuição | Grupos de agentes | MVP | P | — | Filas por grupo |
|  | Atribuição manual (assumir ticket) | MVP | P | — |  |
|  | Round-robin por grupo | Fase 2 | P | — | Corte de contingência. Supervisor distribui manualmente |
|  | Por skill ou carga | Fora | G | — | Desnecessário para 20 agentes |
| SLA | Políticas por prioridade | Fase 2 | M | — | Timestamps já são gravados no MVP |
|  | Horário comercial e feriados | Fase 2 | M | SLA |  |
|  | Escalonamento | Fase 2 | M | SLA |  |
| Automações | Respostas prontas (canned responses) | Fase 2 | P | — | Primeiro item da Fase 2: ganho rápido |
|  | Fechar automaticamente resolvidos após N dias | Fase 2 | P | Scheduler |  |
|  | Regras na criação, por evento e por tempo | Fase 2 | G | — | Motor de regras genérico é caro. Começar com regras fixas em código |
| Solicitantes | Cadastro via Zitadel (JIT) | MVP | P | Login |  |
|  | Empresa (escola/obra) e departamento do solicitante | MVP | P | Cadastros | Preenchidos numa tela de 1º acesso (obrigatória antes de abrir ticket) ou pelo admin |
|  | Filtro por empresa nas filas | MVP | P | Empresa | Os agentes atendem várias escolas |
|  | Terceiros (externos): só por e-mail, sem login, marcados no cadastro | MVP | P | Abertura por e-mail | Criados automaticamente quando o remetente é de domínio externo. O agente pode ajustar a marcação |
|  | Triagem de "sem unidade" (tickets criados por e-mail) | MVP | P | Empresa | Indicador na fila. Resolver exige unidade definida |
|  | Histórico de tickets do solicitante | MVP | P | — | Filtro na listagem |
| Base de conhecimento | Artigos internos e FAQ | Fase 2 | M | — |  |
|  | Sugestão de artigos ao abrir ticket | Fora | M | Base de conhecimento |  |
| CSAT | Pesquisa de satisfação | Fase 2 | P | E-mail |  |
| Relatórios | Contadores na fila (abertos, sem atribuição) | MVP | P | — | Visão operacional mínima |
|  | Volume e tempos por agente e grupo | Fase 2 | M | Timestamps | Os dados já existem desde o dia 1 |
| Administração | Cadastro de grupos, categorias, empresas e departamentos | MVP via seed | P | — | Os dados entram por prisma/seed.ts. As telas de CRUD ficam para a 1ª semana da Fase 2, para abrir espaço ao e-mail |
|  | Gestão de membros dos grupos e edição de usuário (unidade, terceiro) | MVP | P | — | Tela mínima de admin, porque muda com frequência |
|  | Trilha de auditoria consultável | Fase 2 | P | — | Os dados já existem desde o dia 1 |
| Migração | Importar histórico do Freshdesk | Fora (por ora) | G | Export | Decidido: não migrar agora. Mesmo assim, exportar os dados ANTES de cancelar (~08/11) |

### Resumo do MVP

- Um e-mail para suporte@missaosalesiana.org.br vira ticket. O remetente recebe a confirmação com o número [#1234]. Quem responde ao e-mail cai no mesmo ticket. Remetente de domínio externo vira terceiro.

- Login com a conta Google @missaosalesiana.org.br, via Zitadel. O usuário é criado no primeiro acesso e informa empresa e departamento.

- O solicitante também pode abrir um ticket pelo portal (assunto, descrição, categoria, empresa e anexos), acompanhar e responder.

- O agente vê as filas ("meus", "do meu grupo", "sem atribuição" e "todos"), filtra por empresa, faz a triagem dos "sem unidade", assume, responde, cria nota interna e muda status, prioridade, grupo e responsável.

- Notificações por e-mail, no mesmo thread, para:

  - o solicitante, na criação (confirmação), em resposta pública e na resolução;

  - o grupo, quando um ticket é criado;

  - o responsável (ou o grupo), quando o solicitante responde.

- Admin gerencia membros dos grupos e edita usuários (unidade, departamento, terceiro). Grupos, categorias, empresas e departamentos entram por seed.

- Todos os eventos ficam registrados.

## Regras do canal de e-mail

| Situação | Comportamento |
| --- | --- |
| E-mail novo (sem referência a ticket) | Cria ticket com source = email, assunto = assunto do e-mail, descrição = corpo sanitizado, anexos salvos. Envia confirmação [#1234] ao remetente e aviso ao grupo padrão da categoria "Geral" |
| Resposta com In-Reply-To/References conhecido, ou [#1234] no assunto | Adiciona mensagem pública ao ticket. Só o texto novo é exibido; o trecho citado fica guardado. Pendente → Aberto; Resolvido → Aberto |
| Resposta a ticket Fechado | Cria um ticket novo com referência ao anterior (mesmo comportamento do Freshdesk) |
| Remetente desconhecido com domínio institucional | Cria usuário sem login (vinculado no 1º acesso ao portal). Unidade fica vazia até a triagem |
| Remetente desconhecido com domínio externo | Cria usuário marcado como terceiro. Nunca terá login |
| Remetente é agente e o e-mail referencia um ticket | Registra como resposta pública do agente |
| Auto-Submitted, Precedence: bulk/auto_reply, X-Autoreply, remetente = suporte@ | Ignora e registra como "descartado", para auditoria |
| Mesmo Message-ID recebido duas vezes | Ignora (idempotência) |
| Mais de 20 e-mails do mesmo remetente em 1 h | Ignora os excedentes e alerta no log (proteção contra loop) |
| Falha ao processar | Marca o e-mail com o rótulo helpdesk/erro no Gmail, registra o erro e segue. Nunca apaga o e-mail |

Vocabulário na UI: "Unidade" em vez de "Empresa", porque é assim que os colaboradores falam. No código, company.

## Ciclo de vida do ticket

stateDiagram-v2

[*] --> Aberto: criado

Aberto --> Pendente: agente aguarda solicitante

Pendente --> Aberto: solicitante responde

Aberto --> Resolvido: agente resolve

Pendente --> Resolvido: agente resolve

Resolvido --> Aberto: solicitante responde (reabre)

Resolvido --> Fechado: agente fecha / auto após N dias (Fase 2)

Fechado --> [*]

Regra: um ticket Fechado não reabre. Uma nova resposta do solicitante gera um novo ticket com referência ao anterior. Esse é o mesmo comportamento padrão do Freshdesk.

## Matriz de permissões

| Ação | Solicitante | Agente | Supervisor | Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abrir ticket para si | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ver os próprios tickets | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ver tickets dos seus grupos | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ver todos os tickets | — | — | ✅ | ✅ |
| Ver notas internas | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Abrir ticket em nome de outro | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Responder, mudar status e prioridade | só responder | ✅ (seus grupos) | ✅ | ✅ |
| Atribuir a outro agente ou grupo | — | ✅ (seus grupos) | ✅ | ✅ |
| Cadastrar grupos, categorias, empresas, departamentos e membros | — | — | — | ✅ |
| Definir roles | no Zitadel (admin do Zitadel) |  |  |  |

Um agente que abre um ticket para si mesmo é tratado como solicitante naquele ticket.

Terceiros não têm login: interagem só por e-mail e são solicitantes dos próprios tickets. Como nunca acessam o portal, a linha "solicitante" se aplica a eles apenas pelo canal de e-mail.