# 6. Perguntas em aberto

Atualizado em 19/10/2026, após a quarta rodada de respostas.

## Respondidas

| # | Pergunta | Resposta | Onde foi aplicada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zitadel já instalado? | Não | Caminho crítico dos dias 1 e 2 |
| 2 | Google Workspace ou Microsoft 365? | Google Workspace | IdP Google no Zitadel (02-identidade) |
| 3a | SMTP | Gmail, suporte@missaosalesiana.org.br | 03-arquitetura, R11 |
| 3b | Canal atual | E-mail para suporte@ abre o ticket; demais interações por e-mail; portal para consulta | Abertura por e-mail no MVP (01-escopo, 03-arquitetura §3.3, ADR-010, T21) |
| 4 | Conta Magalu ativa? | Sim | — |
| 5a | Domínio | suporte.msmt.org.br | 03-arquitetura. Premissa: Zitadel em auth.msmt.org.br |
| 5b | Quem cria registros DNS? | O próprio desenvolvedor | — |
| 6a | Licença do Freshdesk | Vence em ~20 dias (~08/11) | Duas datas de go-live (05-plano §5.1) |
| 6b | Migrar o histórico? | Não agora | Fora do plano. Só o export de segurança (R6) |
| 7 | Estrutura | Agentes, empresas (= unidades), departamentos; permissões básicas | companies e departments no MVP |
| 8 | DPO | Samuel Rees, DataGuardian | 04-lgpd |
| 9 | Agentes atendem várias escolas? | Sim | Filtro por unidade nas filas |
| 10 | Interpretação de empresa e departamento | Confirmada. Terceiros só por e-mail, sem acesso, marcados no cadastro. Todo usuário com acesso tem unidade | is_external, tela de 1º acesso, triagem "sem unidade" |
| 12 | suporte@ é caixa de usuário ou Grupo do Google? | Caixa de usuário do Gmail | IMAP direto na caixa. Risco R10 eliminado |
| 13 | Como suporte@ chega ao Freshdesk? | O Freshdesk lê a caixa diretamente; não há encaminhamento | A virada vira "desconectar a caixa no admin do Freshdesk". O leitor IMAP usa só o UID e ignora a flag de lido (05-plano §5.4, 03-arquitetura §3.3) |
| 14 | Agentes respondem pelo Freshdesk ou pelo e-mail? | Pelo Freshdesk | Respostas pelo portal. Resposta de agente por e-mail continua funcionando como efeito colateral, sem prioridade |
| 15 | Outras caixas além de suporte@? | Não, só essa | Uma caixa no MVP e na Fase 2 |
| 16 | msmt.org.br é domínio do Workspace? | Não: é domínio de serviço, sem e-mail. O e-mail é só missaosalesiana.org.br | INTERNAL_EMAIL_DOMAINS=missaosalesiana.org.br |
| 11 | Acesso ao Google Cloud Console e senhas de app | Sim | — |

## Ainda em aberto

Nenhuma pergunta bloqueante.

Única verificação pendente, sem urgência: no admin do Freshdesk (Admin → Canais → E-mail → suporte@), anotar como a caixa está conectada (Gmail via OAuth ou IMAP com senha) e onde fica o botão de desconectar. É ali que a virada de 27/10 acontece (05-plano §5.4).

## Para decidir depois (não bloqueia)

- Onde o repositório ficará hospedado (GitHub, Azure DevOps, GitLab), para o CI/CD da Fase 2.

- Precisa de app móvel? A premissa é que não: a SPA é responsiva.

- Precisa de multi-idioma? A premissa é que não: só pt-BR.