# Specs

Uma spec por tarefa (ou grupo de tarefas) do backlog em docs/discovery/05-plano-mvp.md, escrita na véspera da sessão do Claude Code que vai implementá-la. Só as tarefas em que a ambiguidade custa caro ganham spec; para as demais, a linha do backlog basta.

| Spec | Tarefas | Status | Sessão prevista |
| --- | --- | --- | --- |
| T04-T05-auth-jit.md | T04, T05 (+ contrato para T06) | implementada | ter 20/10 |
| T08-T10-tickets-core.md | T08, T09, T10 | implementada | qua 21/10 |
| T14-notifications.md | T14 | implementada | qua 21/10 |
| T21-inbound-email.md | T21 | implementada | qui 22/10 |
| T17-deploy.md | T17 (e etapas 4, 5 e 8 do rollout) | implementada | dom 25/10 |
| T22-onboarding-liberacao.md | T22 (ADR-011; depende da T15) | rascunho | a definir |

## Como usar uma spec numa sessão do Claude Code

- Abra a sessão na raiz do repositório (o CLAUDE.md é carregado automaticamente).

- Cole o "prompt sugerido" que fica no fim da spec. Ele pede primeiro um plano, não código.

- Revise o plano contra as regras (RN) e os casos de teste (CT) da spec. Corrija antes de autorizar.

- Autorize a implementação. Exija que todos os CTs virem testes automatizados com o mesmo identificador no nome (it('CT-07 ...')).

- Rode pnpm typecheck && pnpm lint && pnpm test. Revise o diff com atenção especial a auth/, tickets/ e inbound-email/.

- Commit. Atualize o status da spec para implementada e registre em "Decisões tomadas na implementação" o que mudou em relação ao escrito.

## Convenções

- RN-nn = regra de negócio. CT-nn = caso de teste, sempre referenciando as RNs que cobre.

- 📘 = fato documentado pelo fornecedor · 💡 = decisão nossa · ⚠️ = premissa a confirmar.

- Códigos de erro da API ficam no enum ApiErrorCode em packages/shared. Toda spec que cria um código novo o lista.

- A spec descreve comportamento, não implementação. Nomes de classes e arquivos são sugestões; a estrutura de pastas obrigatória está em docs/discovery/03-arquitetura.md.

O template está em _template.md.