# T17 — Deploy de produção (app e Zitadel)

Status: implementada (2026-10-25). Passo a passo de execução: docs/ambientes.md §2.4.

## Escopo

- Imagem única (Dockerfile, multi-stage, linux/amd64): a API NestJS serve o build do front (WEB_DIST_PATH), sem segundo deploy (CLAUDE.md). Mantém as dependências de desenvolvimento para o Job de migração (CLI do Prisma, tsx no seed).

- apps/api/src/common/spa.ts: /assets/* com cache imutável; demais GET fora de /api → index.html sem cache.

- Kustomize deploy/k8s (base + overlays/prod): Deployment (1 réplica, Recreate, sistema de arquivos só leitura, probes em /api/health), Service, Ingress Traefik com cert-manager (letsencrypt-prod), ConfigMap não secreto e Job de migração.

- Zitadel v4.19.5 pelo chart oficial 10.4.0 (deploy/zitadel/values.yaml), Login V2, banco zitadel no DBaaS (o init só cria as tabelas).

- deploy/local/zitadel-bootstrap.mjs com modo produção (BOOTSTRAP_TARGET=prod).

- Makefile: zitadel, zitadel-bootstrap, deploy, status. Executados pelo desenvolvedor; o Claude Code não roda kubectl/helm contra produção.

## Critérios de aceite (05-plano-mvp.md)

| Critério | Como se comprova |
| --- | --- |
| make deploy publica | Saída do make deploy (Deploy de … concluído) |
| /api/health = 200 em suporte.msmt.org.br | Verificação no fim do make deploy e make status |
| O front é servido pela API, com rotas do SPA e cache correto | spa.spec.ts (8 testes) e teste local da imagem com sistema de arquivos só leitura (health, /, /tickets/1, assets) |
| Cron de e-mail roda em produção contra suporte-teste@ | Depende de helpdesk-email.env (etapa 1 do rollout); ver 2.3 |

## Decisões

- Segredos ficam em msmt-infra-automation/secrets/ (um só lugar, fora do git) e viram Secrets do Kubernetes no deploy, sempre pela entrada padrão (nunca na linha de comando).

- E-mail opcional no 1º deploy: sem credenciais, o app sobe com notificações e IMAP desligados, para o login e o portal poderem ser homologados antes.

- Sem @nestjs/serve-static (dependência nova): useStaticAssets do próprio NestExpressApplication.

- Admin de emergência do Zitadel com e-mail fora do Workspace, para não colidir com a conta Google ao ativar o IdP.